## Slide 1
实验一-八总结
组长：麦梓健
组员：王子璇 王伟民 郑锋
孙维华 洪治凑
F组第十五周交流汇报：
N-Gitea

## Slide 2
01
实验一到五

## Slide 3
实验一：软件需求分析
阶段Commit次数：3.21到4.3期间，总体为46次，文档类21次，代码类24次。
项目制品——需求分析文档：最终定稿字数为17324个字，5个图以及11个表。
修订版本数为7次，最终版本号为v1.7。
图主要以用例图为主，表主要以RUCM模型为主。
阶段 | 文档类 | 代码类 | 总计
3.21—4.3 | 21次 | 24次 | 46次

## Slide 4
实验二：需求评审
阶段Commit次数：总提交次数22次，代码类提交13次，文档类提交次数9次。
收到意见总数：
 | 收到意见 | 接受情况
初评审 | 43条（轻微30一般11严重2） | 接受37，拒绝6
复评审 | 46条（轻微33条 一般11条 严重2） | 接受39，部分接受3，拒绝4
总计 | 89条 | 接受76，部分接受3，拒绝10

## Slide 5
实验三：软件设计与实现
阶段Commit次数：总计6次提交，代码类提交4次，文档类提交2次。
概要设计，定稿4516个字，图4个，表5个。定稿版本v0.2。概要设计涉及总体描述、接口设计、数据结构设计、异常处理设计等四个模块。

## Slide 6
实验四：软件测试
阶段Commit次数：总计Commit34次，文档类两次，代码类32次
名称 | 描述 | 字数 | 图 | 表 | 定稿版本
测试需求规格说明书 | 用于阐述测试工作流程和明确测试阶段工作 | 12683 | 0 | 27 | v1.9
单元测试报告 | 用于说明单元测试工作的工具、流程和结果 | 2462 | 10 | 0 | v1.2
测试报告 | 用于说明测试用例的自测结果 | 8263 | 0 | 22 | v1.1
缺陷报告 | 用于详细说明测试缺陷定义和处理流程 | 1244 | 2 | 0 | v1.1
项目制品：

## Slide 7
实验五：软件测试评审
阶段Commit次数：总计26次，代码类提交18次，文档类8次
 | 收到意见 | 接受情况 | 备注
B组文档评审单 | 12（轻微9 中等3） | 接受10 拒绝2 | 
B组软件报告 | 2（轻微1 中等1） | 接受2 | 
C组文档评审单 | 12（轻微11 中等1） | 接受12 | 
C组软件报告 | 2（中等2） | 拒绝2 | 
I组文档评审单 | 23（轻微17 中等6） | 接受22 部分接受1 | 
I组软件报告 | 6（轻微1 中等5） | 接受6 | 
A组文档评审单 | 28（轻微16中等11严重1） | 接受27部分接受1 | 
收到的意见情况：总计意见85条，轻微55条，中等29条，严重1条。
接受情况总计接受81条，部分接受2条，拒绝2条。

## Slide 8
02
实验六到八

## Slide 9
实验六：软件进度计划与控制
项目制品：
（1）个人工作日志：2750字，更新次数14次
（2）项目进度计划：计划任务个数128个，更新次数15次
（3）进度计划与控制分析报告：1770字，1图表
我们对影响实验实施进度原因总结如下：
小组成员自身因素
2) 甲方需求的变更
如何有效地控制项目按照计划执行？
合理的分工和充分的会议讨论可以较好地保证计划的有效执行

## Slide 10
实验七：配置管理
项目制品：
（1）Commit总表：总字数约为200左右，图12张，表6张。
（2）项目配置管理报告：总字数2651字，图2张，表7张。定稿版本v2.7。
一共提交次数202次
有效提交次数175次
代码类的总有效提交次数102次
文档类提交总有效提交次数73次

## Slide 11
实验八：工作量估计与统计分析
输入：
会议记录、个人工作日志报告、阶段数据统计表、个人工时统计表……
输出：
工作量追踪与统计分析报告——总字数约5200字，图表个数19个
如何对数据进行有效的统计?
小组成员每周更新个人工作日志报告
与实验六mpp文件组员工时部分结合
定期进行阶段数据统计，不积压，对统计结果进行表决

## Slide 12
小组成员贡献表

## Slide 13
谢谢！