## Slide 1
Gitea拓展概要设计及进度汇报
组长：麦梓健
组员：王子璇 王伟民 郑锋
孙维华 洪治凑
第十周交流汇报：
N-Gitea

## Slide 2
目录
CONTENTS
Introduction
燃尽图及阶段总结图
01
Modelling
概要设计
02
Theoretical verification
进度汇报
03

## Slide 3
01
燃尽图及阶段总结图

## Slide 4
燃尽图（1）
图1 实验一需求分析燃尽图
图2 实验二需求评审燃尽图
蓝线为理想匀速推进工作
实际按预期完成了工作

## Slide 5
燃尽图（2）
图3 总实验燃尽图
按预期推进工作
实际进度没有延迟

## Slide 6
个人工时总结
任务分解与分配的比较合理
文档与开发工作双线前进
图4 个人工时总结

## Slide 7
各任务个人工时分析
图5 需求分析
图6 需求评审
图7 实验6-8
图8 实验三

## Slide 8
任务耗时对比
图9 任务维度工时总结占比图
图6 任务维度工时总结柱状图
实验一需求分析目前耗时最多
软件拓展部分的设计实现正在增长
实验六到八也在同时增长

## Slide 9
Commit统计
Chart: 各实验提交占比
| 实验零 | 实验一 | 实验二 | 实验六-八(1) | 实验三
 | 23 | 21 | 9 | 8 | 47
Chart: 各实验提交次数
| 实验零 | 实验一 | 实验二 | 实验六-八(1) | 实验三
 | 23 | 21 | 9 | 8 | 47
Chart: Commit总统计
| 文档类 | 代码类
Commit总表2 | 64 | 47
Commit统计
  开发工作一直在进行
  文档类提交稍多（每周记录更新维护）
图10 各实验Commit次数统计
图11 Commit次数占比

## Slide 10
02
实验三 ： 拓展模块概要设计

## Slide 11
简介
引言
目的
背景
总体设计
需求规定
总体结构
接口设计
用户接口
外部接口
数据结构设计
系统出错处理设计
术语定义
内部接口
逻辑结构设计
物理结构设计
出错信息
补救措施
系统维护设计
处理流程
人工处理过程
数据结构与程序的关系

## Slide 12
重点：总体设计
处理流程
通知方式功能模块的加载和设置
通知事件分发
功能需求代码实现
基于gRPC协议重新定义通知事件的类型以及内容规范
添加新的通知事件类型标识ID
在触发通知的代码处添加通知事件生成代码

## Slide 13
数据流图
通知服务模块校验模块文件的正确性和规范性，Gitea请求全局设置页面代码，渲染后传给前端
图12 通知方式功能模块加载数据流图
图13 个人设置流程图
Gitea向通知服务模块请求对应模块的个人设置界面代码，渲染后传递给前端。

## Slide 14
数据流图
图
Gitea访问微信服务号，获取OpenId。模块向Gitea注册特定的URL连接，将Gitea作为代理，转发该URL请求。
图14 微信通知个人设置数据流图
图15 通知事件数据流图
Gitea根据事件类型和设置选择需要通知的使用者和对应的通知方式，然后将通知事件以及相应操作发送至通知服务模块

## Slide 15
重点：逻辑结构设计
通知方式功能模块文件结构
数据库结构
物理逻辑结构设计
通知属性表
逻辑结构设计
通知事件设置表

## Slide 16
结构表
表1 通知方式模块文件结构
文件名称 | 描述
config.json | 对功能模块的名称、版本、作者、全局属性、个人属性的描述文件
assets/ | 功能模块的资源文件目录
entry.py | 模块的功能函数实现文件，其中必须以指定的方式实现所有的功能函数
others | 其他Python源文件
表2 通知属性表
序号 | 字段名 | 字段含义 | 类型 | 长度 | 默认值 | 允许空 | 主键
1 | ID | 用户ID | INT | 8 |  |  | 是
序 号 | 字段名 | 字段 含义 | 类型 | 长 度 | 默认 值 | 允许 为空 | 主 键
1 | ID | 编号 | INT | 8 |  |  | 是
2 | UID | 用户 ID | INT | 8 |  |  | 
3 | RepositoryID | 仓库 编号 | INT | 8 |  |  | 
4 | EventID | 事件 编号 | INT | 8 |  |  | 
5 | MethodID | 通知 方式 编号 | INT | 8 |  |  | 
表3 通知事件设置表

## Slide 17
03
实验三：进度汇报

## Slide 18
微信通知模块
先判断issue的类型和发起者形成message，然后将信息、用户的openID以及url传递给service里的发送给微信的函数进行发送。
图16 通知事件数据流图

## Slide 19
Commit记录
判断消息类型、需要发送的使用者以及调用接口实现消息发送
实现：生成二维码界面、与微信用户绑定以及获取openId
实现接口：发送消息
图17 Commit图

## Slide 20
模块完成进度
Gitea通知客户端
前端设置界面
URL路由
数据库模块
通知服务客户端接口
配置文件管理模块
URL路由模块
数据库服务模块
通知模块加载模块
gRPC
任务模块名称 | 完成进度 | 负责人
前端设置界面 | 50% | 孙维华
URL路由 | 0% | 王伟民
数据库模块 | 100% | 王子璇
通知服务客户端接口 | 100% | 王伟民
配置文件管理模块 | 100% | 孙维华
URL路由模块 | 0% | 王伟民
数据库服务模块 | 30% | 王子璇
通知模块加载模块 | 100% | 郑锋
通知服务模块
图18 架构图

## Slide 21
End
谢谢大家